Zał. nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Iłży

Nr XXIX/230/05 z dn. 19.10.2005r

#### WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2005 – 2008

| LP. | INWESTYCJA | OKRES REALIZACJI | KOSZT [w tyś. zł] | Finansowanie w tyś. zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GMINA | LUDNOŚĆ | ŚRODKI INNE |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | Kanalizacja gminy | 2005-2008 | 3 000 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 800 | 800 | 800 |
| 2. | Utwardzanie dróg | 2005-2008 | 3 400 | 550 | 550 | 550 | 550 |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3. | Budowa świetlicy Jedlanka Nowa | 2006 | 350 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |
| 4. | Termo- modernizacja Wiejskiego Domu Kultury Jasieniec Iłżecki Górny | 2006 | 550 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |
| 5. | Termo modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Iłża | 2006-2007 | 2000 |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  | 750 | 750 |  |
| 6. | Budowa mini stadionu lekkoatletycznego przy Publicznym Gimnazjum Gminnym Iłża | 2006-2007 | 1780 |  | 222,5 | 222,5 |  |  |  |  |  |  | 667,5 | 667,5 |  |
| 7. | Rewitalizacja Iłżeckiego Zamku Górnego | 2006-2008 | 3 000 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 |
| 8. | Rewitalizacja terenu rynku | 2006-2008 | 3 000 |  | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  | 750 | 750 | 750 |
| 9. | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 2006-2008 | 3 000 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 |
| 10. | Modernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Iłża | 2006-2008 | 6000 |  | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 |