UMOWA Nr .........................

Zawarta w dniu …………………….. pomiędzy:

Gminą Iłża reprezentowaną przez:

Burmistrza Iłży – Andrzeja Moskwę

przy kontrasygnacie Skarbnika - Elżbiety Łodej

adres: ul. Rynek 11, 27 – 100 Iłża, tel. 48/6163135, fax. 48/6163300

REGON 670223327, NIP 7962963277,

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………….

wpisanym do …………………………………………………………..................... pod nazwą …………………………………………………………..

z siedzibą: ………………………………………………………

NIP …………………..

REGON …………………...

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zarządzenia Burmistrza Iłży nr 33/2014 z dnia 18.04.2014r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych w Urzędzie Miejskim w Iłży i w Jednostkach Organizacyjnych Gminy dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Przygotowanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Iłża” w ramach RPO dla WM 2014 -2020 - Oś priorytetowa 4, „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

Przypuszczalna liczba beneficjentów (gospodarstw domowych objętych projektem) około 350 - zgodnie z propozycją cenową.

Zakres opracowania obejmuje:

- przeprowadzenie kampanii informacyjnej celem określenia potencjalnej grupy beneficjentów oraz wyłonienie beneficjentów ostatecznych projektu,

- nawiązanie w imieniu inwestora stosownych porozumień/umów z beneficjentami ostatecznymi, umożliwiających przeprowadzenie procesu projektowego i uzyskanie niezbędnych pozwoleń,

- wykonanie projektu budowlano – wykonawczego [zakup map do celów projektowych, opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz decyzjami - 4 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna, opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) – po 2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna, opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych – po 2 egzemplarze + wersja elektroniczna],

- wykonania innych czynności, których nie wymieniono, a okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem wskazanym w ust. 1, w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej nadzorem Autorskim.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie będzie naruszał praw autorskich i dóbr osobistych innych osób oraz, że w przypadku naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych innych osób Wykonawca poniesie z tego tytułu wszelkie konsekwencje, wyłączając od odpowiedzialności Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje bez żadnych ograniczeń prawami przenoszonymi na Zamawiającego.

5. Z dniem protokolarnego przejęcia dokumentacji, Wykonawca przenosi nieodpłatnie 
i bezterminowo na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na następujących polach eksploatacji:

- nabywa nieograniczone prawo do dokonywania zmian w dokumentacji na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane;

- publikacji;

-  rozpowszechniania;

- powielania, kopiowania i cytowania przedmiotu umowy,

a także przenosi własność egzemplarzy, na których przedmiot umowy utrwalono.

6. Realizacja przez Zamawiającego uprawnień z tytułu dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do dokumentacji następuje bez dodatkowego wynagradzania na rzecz Wykonawcy.

7. Dokumentacja projektowa musi być opracowana  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.Wszystkie materiały do projektowania oraz uzgodnienia, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uzyskać we własnym zakresie.

§ 2

  - W ramach niniejszej umowy Wykonawca:

- przeprowadzi kampanię informacyjną wśród mieszkańców gminy Iłża, celem określenia potencjalnej grupy beneficjentów oraz wyłonienia beneficjentów ostatecznych projektu (około 350);

- nawiąże w imieniu inwestora stosowne porozumienia/umowy z beneficjentami ostatecznymi, umożliwiające przeprowadzenie procesu projektowego i uzyskanie niezbędnych pozwoleń;

- Zakupi mapy do celów projektowych (zgłoszeniowych);

- Wykona projekt budowlano-wykonawczy wraz z wymaganymi uzgodnieniami – 4 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

- Wykona kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów, przedmiar robót z uwzględnieniem kodów CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w ilości 2 egz. (wersja papierowa) + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD;

- Wykona specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w ilości 2 egz. (wersja papierowa) + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD;

- Złoży w imieniu inwestora kompletny wniosek oraz uzyska decyzję pozwolenia 
na budowę (zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę);

- Wykona wszelkie opracowania, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowania dokumentacji;

- Uzyska pozytywną opinię Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Radomiu – Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (jeśli będzie wymagana);

- Niezwłocznie usunie wszystkie uchybienia, wady i nieprawidłowości w treści opracowanych dokumentacji wynikłych w trakcie realizacji inwestycji;

- Uzyska zatwierdzenie opracowanej dokumentacji przez Zamawiającego przy czym dokumentacja musi być wykonana w oparciu o aktualne zapisy „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego”.

- Dokumentacja objęta niniejszą umową nie może określać rozwiązań technologicznych, materiałów, urządzeń i maszyn w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, uniemożliwiając przez to udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
w oparciu o wykonaną dokumentację.

- Dodatkowe warunki – do obowiązków Wykonawcy należy:

- Konsultowanie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań, mających wpływ 
na koszty robót objętych dokumentacją projektową;

- Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania nazw ich producentów. Jeżeli nie będzie
to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, 
to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

§ 3

- Termin przedłożenia projektów dokumentów wymienionych § 2 ust. 1, ustala się na dzień 9 września 2015 r. Po tym terminie Zamawiającemu przysługuje 10-dniowy termin na sprawdzenie dokumentu i wniesienie uwag.

- Wykonawca dokonuje poprawek zgodnie z uwagami Zamawiającego niezwłocznie.

- Wykonawca przekaże kompletny przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30.09.2016 r.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego.

- Odbiór dokumentacji projektowej odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru winna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu któremu ma służyć, powinna posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, wykaz opracowań projektowych, pisemne oświadczenia, że jest wykonana zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi, wymogami i normami.

- Nadto strony ustalają, że w sytuacji ujawnienia w terminie późniejszym przez Zamawiającego, w tym również w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego (realizowane na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej) wad lub braków w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, wcześniej nie zaplanowanych, wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego do pełnej wysokości tych kosztów, niezależnie od obowiązku poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji projektowej wykonanej wadliwie.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-cio miesięcznej gwarancji na zrealizowany przez niego przedmiot zamówienia od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego podpisanego przez obie strony.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady projektu do czasu zakończenia rękojmi Wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej.

3. W  razie ujawnienia się  w przekazanej dokumentacji, po jej przekazaniu Zamawiającemu, wad bądź braków, w tym również na etapie realizacji inwestycji w oparciu o tę dokumentację, Wykonawca jest zobowiązany do jej poprawienia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, niezależnie od kosztów jakie będą się z tym wiązały dla Wykonawcy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

4. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę tego zobowiązania w określonym mu terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie tych prac podmiotowi trzeciemu, na koszt  i ryzyko Wykonawcy, zaś Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu tych kosztów w pełnej ich wysokości, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

6. Wykonawca odpowiada za wady i usterki robót budowlanych zrealizowanych według jego dokumentacji wynikłe wskutek wad i usterek tejże dokumentacji.

§ 5

- Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest Marek Łuszczek

- Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest ...................................................................

§ 6

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ustalone 
na podstawie oferty Wykonawcy. Wartość prac projektowych zgodnie z ofertą cenową 
netto w wysokości ............................. zł (słownie:  ................................................... ................................................................................................),

podatek VAT …………………. zł (słownie: ……………………………………………), brutto …………………. zł (słownie: ………………………………………………………).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1: obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane

w fakturze.

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

1.  Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto (zaokrąglonego do pełnych złotych) 
o którym mowa w § 6 tj. kwotę …………………………………………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………..………….. złotych).

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie i zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 umowy, za każdy dzień opóźnienia/ zwłoki. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez  potrącenie jej 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

- za opóźnienie i zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 umowy, za każdy dzień opóźnienia/ zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie 
z postanowieniami na usunięcie wad. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez  potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w sytuacji określonej w § 7 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 10

Strony zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszej umowy w sytuacji zaistnienia jednej z poniższych okoliczności powodujących:

1) Konieczności wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania prac projektowych, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianami w wiedzy technicznej;

2) Konieczności zmiany terminu realizacji spowodowanej:

a) zmianą przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego albo zajdą okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) realizacja zamówień dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek  sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;

c) wydłużającym się  okresem uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, niezależnym od Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot zamówienia, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak 
za własne działania lub zaniechania.

§ 12

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:	Wykonawca:

…………………………………….				…………………………………..

……………………………………