Strategia Rozwoju

### Gminy i Miasta Iłża

CZĘŚĆ II

Plan zadań Gminy do 2017 r.

opracowana przez:

##### PPUH „BaSz”

przy współpracy

# Urzędu Gminy i Miasta Iłża

Iłża 2017

PLAN ZADAŃ GMINY I MIASTA IŁŻA DO ROKU 2017

Tematy, które zostały przedstawione w rozdziale „Harmonogramy realizacyjne najważniejszych zadań” definiują obszary działań niezbędnych do realizacji Misji oraz Celów Strategicznych Gminy. Na podstawie tych harmonogramów można zapisać szczegółowe zadania w poszczególnych obszarach.

Opisane w tym rozdziale propozycje zadań zawierają:

- Treść zadania - krótki opis zadania z określeniem oczekiwanych efektów realizacji

- Termin realizacji - przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia zadania, lub przedział czasowy, w którym dane zadanie powinno zostać zrealizowane.

- Odpowiedzialny - osoba lub instytucja koordynująca realizację zadania. Dla zadań wykraczających poza zakres obowiązków gminy Zarząd Gminy pełni rolę pomocniczą.

- Budżet - szacunkowe koszty realizacji zadania (jeżeli możliwe jest oszacowanie kosztów na tym etapie). Niektóre zadania, ważne dla rozwoju gminy, należą do zakresu kompetencji samorządu powiatowego lub innych instytucji. O środki na realizację tych zadań powinny zabiegać wspólnie wszystkie zainteresowane jednostki.

- Źródła środków - potencjalne źródła środków finansowych na realizację zadania.

I Cel Strategiczny:

### Dobre warunki życia mieszkańców

II Cel Strategiczny:

„Gminną turystykę budujemy na ruinach”

III Cel Strategiczny:

Iłża – nowoczesna gmina rolnicza

IV Cel Strategiczny:

Wspieramy lokalną przedsiębiorczość, zachęcamy inwestorów

# CELE  OPERACYJNE

- Infrastruktura społeczna – dla mieszkańców          i gości

- „Inwestowanie       w młodych”

- Łagodzenie skutków bezrobocia

- Poprawa stanu bezpieczeństwa

- Estetyczna gmina

- Pełna infrastruktura techniczna jest w każdym sołectwie

- Poprawa sieci komunikacyjnej

- Rozwój turystyki     i agroturystyki

- „Zabytki – jak nowe „

- Rozwój bazy turystyczno - rekreacyjnej

- Gmina ekologiczna

- Restrukturyzacja rolnictwa

- Rozwój usług i przetwórstwa

- Pobudzenie aktywności mieszkańców

- Rozwój sektora MŚP

- „Chcesz budować? – zapraszamy”

- O naszej ofercie wiedzą wszyscy

- Iłża – partner do współpracy

## PROGRAMY

  - Program poprawy stanu bazy  i wyposażenia placówek infrastruktury społecznej

  - Program rozwoju kultury

  - Program poprawy przepływu informacji lokalnych

  - Program dla młodzieży

  - Program łagodzenia skutków bezrobocia

  - Program poprawy stanu bezpieczeństwa w gminie

  - Program poprawy estetyki gminy

  - Program wodociągowania gminy

  - Program kanalizacji gminy

10. Program gazyfikacji gminy

11.Program utylizacji odpadów stałych

12.Program modernizacji sieci

elektroenergetycznych

13. Program poprawy stanu sieci

drogowej w gminie

14.Program rozwoju infrastruktury

drogowej  i komunikacyjnej

15.Program renowacji zabytków

16.Program rozbudowy bazy

turystyczno-rekreacyjnej

17.Program podnoszenia świadomości

ekologicznej  w gminie

18.Program wykorzystania

odnawialnych źródeł energii

19.Program zalesień

20.Program małej retencji

21.Program restrukturyzacji rolnictwa

22.Program rozwoju przetwórstwa  i

usług okołorolniczych

23.Program pobudzania aktywności

mieszkańców

24.Program wspierania MŚP

25.Program promocji gminy

26.Program przygotowania terenów pod

inwestycje

27.Program współpracy  z partnerami

zewnętrznymi

| ZADANIE 1.1 | Analiza potrzeb w zakresie bazy lokalowej i wyposażenia placówek infrastruktury społecznej |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2003 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój oświaty, kultury, opieki zdrowotnej. Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 1.2 | Termomodernizacja budynku PSP w Iłży |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 800.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój oświaty Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 1.3 | Termomodernizacja budynku Przedszkola w Iłży |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 500.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój oświaty Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 1.4 | Termomodernizacja budynku MGBP w Iłży |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2008 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 500.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój oświaty, kultury Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 1.5 | Modernizacja ciepłowni miejskiej (ZEC) w Iłży |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2008 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 1.6 | Informatyzacja Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 2.500.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 1.7 | Budowa siedziby Urzędu Miejskiego |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2008 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 12.000.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 1.8 | Budowa Sali widowiskowej przy DK Iłża |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2008-2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 5.000.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój kultury Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 1.9 | Budowa ministadionu lekkoatletycznego przy PGG w Iłży |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2008 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 2.000.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój kultury, opieki zdrowotnej Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 1.10 | Budowa boiska przy PSP w Jasieńcu Iłżeckim |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2008 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 600.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój sportu Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 1.11 | Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy PSP Pakosław |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2008 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 150.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój sportu Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 1.12 | Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Błazinach Dolnych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2009 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 2 000 000,00 zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój sportu Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 1.13 | Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Seredzicach |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2009 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 2 000 000,00 zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój sportu Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 2.1 | Opracowanie i realizacja gminnego programu wsparcia rozwoju turystyki przez instytucje kulturalne |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój kultury Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 3.1 | Opracowanie i wdrożenie systemu konsultacji lokalnych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2003 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 3.2 | Opracowanie i wdrożenie gminnego systemu informowania społeczeństwa |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2003 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 4.1 | Opracowanie raportu o stanie zagrożenia patologiami wśród młodzieży |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2003 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 4.3 | Adaptacja budynku szkoły w Prędocinie na świetlicę wiejską |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2008 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 650.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój oświaty, kultury Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 4.4 | Adaptacja budynku w Krzyżanowicach na świetlicę wiejską |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2008 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 650.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój oświaty, kultury Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 4.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w Białce |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2009 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 650.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój oświaty, kultury Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 4.6 | Budowa świetlicy w Starosiedlicach |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2009 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 650.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój oświaty, kultury Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 4.7 | Budowa świetlicy w Kolonii Seredzice |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2011 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 650.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój oświaty, kultury Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 4.8 | Budowa świetlicy w Walentynowie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2012 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 650.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój oświaty, kultury Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 5.1 | Opracowanie raportu o stanie rodzin dotkniętych bezrobociem w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2003 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających programy edukacyjne i przeciwdziałanie patologiom Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 5.2 | Opracowanie i realizacja długofalowego programu prac interwencyjnych i robót publicznych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 5.3 | Opracowanie analizy lokalnych potrzeb w zakresie socjalnego budownictwa mieszkaniowego |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2003 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 5.4 | Budowa mieszkań socjalnych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 2.000.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 5.5 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój oświaty, kultury, opieki zdrowotnej Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 5.6 | Termomodernizacja budynków gminnych przy ul. Kowalskiej, Warszawskiej i Przy Murach |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 6.1 | Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2003 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 6.2 | Opracowanie i realizacja harmonogramów modernizacji sprzętu OSP |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 6.3 | Modernizacja remiz OSP |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 6.4 | Opracowanie i wdrożenie programu „Bezpieczna Szkoła” (bezpieczna droga do szkoły oraz przeciwdziałanie narkomanii i innym zagrożeniom) |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji przeciwdziałających patologiom społecznym Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 6.5 | Zakup samochodów pożarniczych i remont garażu OSP Iłża |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 1 000 000,00 zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki organizacji wspierających OSP Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 7.1 | Opracowanie i wdrożenie programu poprawy estetyki gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2008 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 7.2 | Rewitalizacja iłżeckiego rynku |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 3.000.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 8.1 | Budowa wodociągu w miejscowościach Prędocinek, Chwałowice, Małomierzyce, Jedlanka (24 km, 150 przyłączy) |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 8.2 | Dokończenie wodociągowania gminy – budowa wodociągów w niezwodociągowanych przysiółkach (łączna długość około 10 km) |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2006 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 8.3 | Modernizacja sieci wodociągowej w Iłży |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2006 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 9.1 | Opracowanie koncepcji kanalizacji terenu gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 9.2 | Kanalizacja gminy i modernizacja oczyszczalni ścieków |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 70.000.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki fundacji i funduszy wspierających ekologię Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 9.3 | Przebudowa przepompowni |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2008 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Fundacje i fundusze wspierające ekologię Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 10.1 | Opracowanie analizy zapotrzebowania na budowę sieci gazociągowej w sołectwach |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 10.2 | Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 10.3 | Budowa sieci gazociągowej w sołectwach |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Fundacje i fundusze wspierające ekologię Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 11.1 | Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami. Realizacja planu. |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | Opracowanie do 2004 Realizacja 2004 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 11.2 | Opracowanie i wdrożenia programu likwidacji „dzikich wysypisk” |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2006 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 12.1 | Opracowanie analizy stanu sieci elektroenergetycznych w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Zakład Energetyczny Zarząd Gminy i Miasta Iłża |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki Zakładu Energetycznego Środki własne gminy |

| ZADANIE 12.2 | Opracowanie harmonogramów i realizacja modernizacji sieci elektroenergetycznych w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2008 |
| ODPOWIEDZIALNY | Zakład Energetyczny Zarząd Gminy i Miasta Iłża |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki Zakładu Energetycznego Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 13.1 | Opracowanie raportu o stanie sieci komunikacyjnej w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2003 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 13.2 | Modernizacja drogi krajowej nr 9 – nawierzchnia, kanalizacja deszczowa na terenie miasta, rowy odwadniające na terenach wiejskich |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | Do uzgodnienia z GDDK Optymalny 2002 – 2006 |
| ODPOWIEDZIALNY | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Zarząd Gminy i Miasta Iłża |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki z budżetu państwa Środki własne gminy Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 13.3 | Budowa obwodnicy Iłży |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | Do uzgodnienia z GDDK Optymalny 2002 – 2006 |
| ODPOWIEDZIALNY | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Zarząd Gminy i Miasta Iłża |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki z budżetu państwa Środki własne gminy Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 13.4 | Modernizacja drogi wojewódzkiej Iłża–Lipsko – system odwodnienia |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | Do uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Optymalny 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Urząd Marszałkowski Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki Urzędu Marszałkowskiego Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 13.5 | Modernizacja dróg powiatowych: Iłża – Seredzice – Trembowiec Iłża – Pakosław – Osiny Iłża – Jasieniec – Mirzec Iłża – Ostrowiec Św. (przez Grabowiec) Iłża – Chwałowice – Małomierzyce – Antoniów |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | Do uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym Optymalny 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Starostwo Powiatowe Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki Starostwa Powiatowego Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 13.6 | Utwardzenie dróg na terenie miejscowości: Jasieniec Dolny, Michałów, Białka, Seredzice Zawodzie, Białka-Błaziny, Pakosław, Starosiedlice Kolonia, Starosiedlice (przy ul. dr Anki), Alojzów, Pieńki, Płudnica, Florencja, Chwałowice, Małomierzyce, Kolonia Prędocin, Kotlarka, Krzyżanowice, Maziarze, Koszary |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 13.7 | Przebudowa, modernizacja, remont dróg gminnych: Przebudowa drogi gminnej Gaworzyna - Pakosław, Przebudowa drogi gminnej Michałów – Seredzice, Przebudowa drogi gminnej Maziarze Stare - Maziarze Nowe, Przebudowa drogi gminnej Chwałowice Górne - Nowa Wieś, Przebudowa drogi gminnej Pakosław – Starosiedlice, Przebudowa drogi gminnej w Gaworzynie, Przebudowa drogi gminnej we Florencji, Przebudowa drogi gminnej Płudnica – Pieńki, Przebudowa ulicy Kampanii Wrześniowej „Kluskowy borek”, Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego Kirkut – Zamek, Przebudowa drogi Krzyżanowice Pole, Remont drogi od ulicy Przy Malenie, Przebudowa drogi gminnej Kotlarka - Św. Franciszek, Przebudowa drogi gminnej Maziarze Stare - Maziarze Nowe (obok szkoły) |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 13.8 | Modernizacja dróg lokalnych i dróg dojazdowych do pól |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 13.9 | Inwestycje drogowe |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 10.000.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 14.1 | Opracowanie raportu o stanie infrastruktury drogowej w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2003 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 14.2 | Modernizacja chodników w mieście Iłża |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | Do uzgodnienia z zarządcami dróg Optymalny 2002 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży Starostwo Powiatowe Urząd Marszałkowski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki samorządu powiatowego i wojewódzkiego Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 14.3 | Budowa chodników przy drogach: krajowych wojewódzkich powiatowych gminnych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | Do uzgodnienia z zarządcami dróg Optymalny 2002 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży Starostwo Powiatowe Urząd Marszałkowski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki samorządu powiatowego i wojewódzkiego Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 14.4 | Budowa, modernizacja oświetlenia |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 2.000.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 14.5 | Budowa ścieżek rowerowych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 2.000.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających ekologię Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 15.1 | Opracowanie analizy stanu obiektów zabytkowych i zestawienia potrzeb remontowych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży Wojewódzki Konserwator Zabytków |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 15.2 | Opracowanie programu wykorzystania obiektów zabytkowych do rozwoju turystyki |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 15.3 | Rewitalizacja Iłżeckiego zamku |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 8.000.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój kultury Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 16.1 | Opracowanie analizy stanu bazy rekreacyjno – wypoczynkowej w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2003 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 16.2 | Opracowanie programu rozwoju bazy turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 16.3 | Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Inwestorzy Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki inwestorów Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 16.4 | Modernizacja Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 10.000.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój sportu Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 16.5 | Rewitalizacja kolejki wąskotorowej Iłża - Starachowice |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 10.000.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój sportu Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 17.1 | Opracowanie i wdrożenie programu podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających ekologię Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 18.1 | Opracowanie analizy możliwości budowy odnawialnych źródeł energii na terenie gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 18.2 | Opracowanie programu rozwoju energetyki opartej o źródła odnawialne |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających ekologię |

| ZADANIE 18.3 | Realizacja programu – pozyskanie inwestorów |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Inwestorzy Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki inwestorów Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 19.1 | Inwentaryzacja terenów pod zalesienia |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2003 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży Starostwo Powiatowe |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 19.2 | Opracowanie harmonogramu zalesień |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Starostwo Powiatowe Nadleśnictwo Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki Starostwa Powiatowego Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 19.3 | Zalesianie wyznaczonych terenów |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Starostwo Powiatowe Nadleśnictwo Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki Starostwa Powiatowego Środki własne gminy Środki rolników Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 20.1 | Opracowanie harmonogramu modernizacji i budowy zbiorników retencyjnych (zgodnie z programem Związku Gmin nad Iłżanką) |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2003 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 20.2 | Odbudowa zanikających rozlewisk (jezior) na rzece Iłżance oraz przebudowa istniejącej zapory |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 6.240.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 20.3 | Budowa zbiornika na Iłżance w rejonie Jedlanki Nowej (powierzchnia około 10 ha) |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2006 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 20.4 | Odnowienie zbiornika retencyjnego Prędocin – Chwałowice |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2006 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | Określony w wyniku przetargu |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 21.1 | Opracowanie raportu o stanie rolnictwa w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2003 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 21.2 | Opracowanie gminnego systemu wspierania restrukturyzacji gospodarstw rolnych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki Ośrodka Doradztwa Rolniczego Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 21.3 | Opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji rolnictwa |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2003 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki rolników Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 22.1 | Opracowanie raportu o stanie przetwórstwa i usług okołorolniczych oraz możliwościach rozwoju |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2003 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki Ośrodka Doradztwa Rolniczego |

| ZADANIE 22.2 | Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju przetwórstwa i usług |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2003 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki Ośrodka Doradztwa Rolniczego |

| ZADANIE 22.3 | Budowa budynku administracyjno-handlowego wraz z wiatą handlową w Iłży. |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2016 - 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 1.551.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 23.1 | Opracowanie raportu na temat potrzeb szkoleniowych mieszkańców gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 23.2 | Nawiązanie kontaktów z instytucjami szkolącymi i organizacja szkoleń |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2003 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki instytucji organizujących szkolenia Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 23.3 | Utworzenie Zakładów Aktywizacji Zawodowej w budynku PSP Alojzów |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2008 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 3.000.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki instytucji organizujących szkolenia Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 24.1 | Utworzenie gminnego centrum informacji gospodarczej |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój sektora MŚP Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 24.2 | Opracowanie i wdrożenie gminnego programu preferencji dla osób i firm tworzących nowe miejsca pracy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2003 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki fundacji wspierających rozwój sektora MŚP Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 25.1 | Utworzenie zespołu ds. promocji gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 25.2 | Promocja gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2007 – 2013 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET | 1.000.000,00 |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 26.1 | Opracowanie lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających tereny pod inwestycje |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 26.2 | Opracowanie i wdrożenie programu przygotowania działek budowlanych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki inwestorów Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 27.1 | Utworzenie gminnego zespołu ds. współpracy z agendami Unii Europejskiej i funduszami wspierania rozwoju lokalnego. Szkolenia członków zespołu. |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 27.2 | Opracowanie oferty współpracy z innymi gminami Nawiązanie kontaktów |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2002 – 2017 |
| ODPOWIEDZIALNY | Burmistrz Iłży |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |