Iłża, dnia 05.04.2011r.

IGP.271.6.1.201

Zapytanie do SIWZ

na „Budowa kładki na rzece Iłżance  wraz z chodnikiem od ul. Garbarskiej na plac targowy przy ul. Podzamcze w miejscowości Iłża”.

Zapytania do Zamawiającego:

- Prosimy o przekazanie pozwolenia na budowę.

- Prosimy o przekazanie operatu wodnoprawnego wraz z decyzją.

- Prosimy o przekazanie decyzji zezwalającej na wycinkę krzewów.

- Prosimy o podanie, czy została wykonana ekspertyza dotycząca oddziaływania drgań gruntu w czasie wbijania ścianki szczelnej i pali żelbetowych na budynki znajdujące się w sąsiedztwie budowanej kładki dla pieszych. Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie.

- Prosimy o podanie, w której pozycji kosztorysu należy ująć koszty związane 
z ewentualnym uszkodzeniem budynków znajdujących sie w pobliżu budowanej kładki dla pieszych w trakcie wbijania ścianki szczelnej  i pali żelbetowych.

- § 4 pkt 4 i §5 ust. 1 projektu umowy – zapisy powołują się na § 6 umowy, tymczasem z treści umowy wynika, że kwestie odbiorów regulują zapisy §7. Prosimy 
o odpowiednia zmianę wskazanych paragrafów.

- § 8 ust. 1 projektu umowy – prosimy o wykreślenie słów „niżej wymienionych”. Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca nie ma obowiązku wskazywać konkretnych podwykonawców, a jedynie zakres robót, które zamierza im powierzyć do wykonania. Żądanie wskazania w umowie nazw konkretnych podwykonawców jest niezgodne z art. 36 ust. 4 ww. ustawy.

- § 15 projektu umowy – prosimy o wykreślenie słów „oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót”. Wykonawca jest oczywiście odpowiedzialny za instalacje naniesione na planie uzbrojenia terenu, jednakże nałożenie odpowiedzialności za instalacje, które na planie nie są uwzględnione jest za daleko idące.

- SIWZ pkt. 5.3.1

Zgodnie z tym zapisem, Wykonawca ma przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości. Przedmiot zamówienia nie obejmuje świadczenia usług oraz kontroli jakości, wobec czego wnosimy o potwierdzenie, że wykonawca 
w wykazie ma uwzględnić jedynie osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi o kwalifikacjach wskazanych w pkt. 5.2.3, ewentualnie o odpowiednią modyfikację zapisu pkt. 5.3.1.

Odpowiedź na zapytanie do Zamawiającego:

Ad. 1 Pozwolenie na budowę w załączeniu – zał. nr 1.

Ad. 2 Operat wodnoprawny wraz z decyzją w załączeniu – zał. nr 2

Ad. 3 Wiek krzewów, które należy usunąć nie przekracza 10 lat. Zgodnie z art. 83 ust.6 pkt 4  ustawy z dnia 16.04.2004r.  o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm./ usunięcie krzewów których wiek nie przekracza 10 lat jest zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji.

Ad. 4 Zamawiający nie posiada ekspertyzy dotyczącej oddziaływania drgań gruntu w czasie wbijania ścianki szczelnej i pali żelbetowych na budynki znajdujące się w sąsiedztwie budowanej kładki dla pieszych. Ekspertyza nie była wykonywana. Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną – zał. nr 3

Ad. 5 Zgodnie z § 15 pkt. c)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót. Wykonawca winien być ubezpieczony od ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

Ad. 6 Zamawiający dokonuje zmiany w § 4 pkt 4 i §5 ust. 1 projektu umowy:

– § 4 pkt 4 winien brzmieć „ Przeprowadzenie odbioru robót na zasadach określonych w §7”;

-  § 5 ust. 1winien brzmieć „Termin realizacji zleconych do wykonania prac ustala się na dzień 30.09.2011r.

Za termin zakończenia przyjmuje się pisemne zgłoszenie Zamawiającemu przez
     Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Zgłoszenie gotowości do odbioru
     winno być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami określonymi 
     w §7”.

Ad.7 Zamawiający nie dokona zmian § 8 ust. 1 projektu umowy. Zamawiający nie wymaga od potencjalnych wykonawców złożenia wypełnionego wzoru umowy, a jedynie załączył ją do SIWZ w celu zapoznania się z jej zapisami. W formularzu ofertowym należy wskazać jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć  Podwykonawcy. Dopiero na etapie podpisania umowy Zamawiający żąda wskazania konkretnego Podwykonawcy oraz przedłożenia umowy z Podwykonawcą, który będzie wykonywał określony w formularzu ofertowym zakres robót.

Ad. 8 Zamawiający nie dokona zmian § 15 projektu umowy poprzez wykreślenie słów „oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót”. Chodzi 
o instalacje, które mogły powstać po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu technicznego lub instalacje, które nie zostały zainwentaryzowane. Dlatego zgodnie z § 3 pkt 7 do obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie użytkowników sieci podziemnych o terminie rozpoczęcia robót ziemnych na obiekcie oraz uzgodnienia z użytkownikiem rzeczywistego przebiegu instalacji.

Ad. 9 Zgodnie z zapisem pkt 5.3.1 SIWZ, Wykonawca ma przedłożyć wykaż osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Wykaz ten może uwzględniać jedynie osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi o wymaganych kwalifikacjach, lub wykaz wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia.