Wzór umowy

zawarta w dniu ………….w Iłży pomiędzy:

Gminą Iłża reprezentowaną przez:

Burmistrza Iłży - mgr Andrzeja Moskwę

przy kontrasygnacie Skarbnika – mgr Elżbiety Łodej

Adres: ul. Rynek 11, 27-100 Iłża, tel. 6163135, fax. 6163300

REGON 000523703, NIP 796-15-29-283, zwanym dalej Zamawiającym

a

§ 1

1. W oparciu o wyniki przeprowadzonej w dniu …………. propozycji cenowej 
      Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na 
      Remont nawierzchni uliczek wewnętrznych na osiedlu Staszica w Iłży.

2. Zakres rzeczowy zadania ustala kosztorys ofertowy stanowiący zał. nr 1 do umowy.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

- oferta Wykonawcy,

- kosztorys ofertowy.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

- Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt;

- Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. Wprowadzenie Kierownika budowy ze strony Wykonawcy;

- Zabezpieczenie i dostarczenie we własnym zakresie na plac budowy kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

- Materiały o których mowa w pkt. 4 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane;

- Na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną i załączyć wymagane dokumenty do dokumentacji odbiorowej;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na budowie w związku z prowadzonymi robotami;

- Zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora nadzoru (nie mniej niż 3 dni);

- Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy;

- Usunięcie na własny koszt wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze;

- Rozliczenie całkowite przedmiotu umowy w terminie 15 dni od daty zakończenia odbioru końcowego;

- Powiadamianie użytkowników sieci podziemnych o terminie rozpoczęcia robót ziemnych na obiekcie;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu  prac stanowi koszt Wykonawcy;

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia sporządzi kosztorys powykonawczy.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

- Zapewnienie nadzoru nad robotami w sposób gwarantujący ciągłość realizacji robót,

- Odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,

- Przeprowadzenie odbioru robót na zasadach określonych w §7.

§ 5

1. Termin realizacji zleconych do wykonania prac ustala się do dnia   ……………...

Za termin zakończenia przyjmuje się pisemne zgłoszenie Zamawiającemu przez
     Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Zgłoszenie gotowości do odbioru
     winno być potwierdzone przez Inspektora nadzoru zgodnie z przepisami określonymi 
     w §7.

2. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia  może nastąpić w przypadku:

1/  Wystąpienia nietypowych  warunków atmosferycznych, mających istotny wpływ na 
            prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania;
     2/  Konieczności przedłużenia terminu związania ofertą;

termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych  
          okoliczności.

§ 6

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
w zakresie:

1/ zmiany stawki podatku VAT (w przypadku zmian ustawowych),

2/ określonym w §5 ust.2 /przedłużenie terminu/,

2.  Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 7

- Przedmiotem odbioru będą kompleksowo wykonane roboty określone w §1.

- Czynności odbiorowe będą realizowane w następujących terminach:

1/ Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenie 
            kompletności  i prawidłowości dokumentów odbiorowych nastąpi w ciągu 3 dni od 
           daty zgłoszenia  Inspektorowi nadzoru przez kierownika budowy gotowości do 
           odbioru,

2/  Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia

złożenia u Zamawiającego kompletnych dokumentów odbiorowych oraz pisemnego

zgłoszenia o zakończeniu robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru,

3/ Przedmiotem odbioru przez Zamawiającego będzie kompleksowo wykonany 
przedmiot umowy. Zgłoszenie o zakończeniu realizacji zadania winno być 
poprzedzone przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletnych dokumentów 
odbiorowych, w skład których wchodzą: kosztorys powykonawczy, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.

4/ Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości  dokumentów odbiorowych 
     Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru. Pismo
     zawierające zgłoszenie do odbioru końcowego winno być potwierdzone przez 
     Inspektora nadzoru,

5/  Zamawiający rozpocznie procedurę odbiorową w ciągu 14 dni od dnia pisemnego

zgłoszenia.

§ 8

1.   Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.

§ 9

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie kosztorysowe 
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wartość robót wynosi zgodnie z ofertą cenową netto w wysokości …………………………..

podatek VAT  …………………………

brutto w wysokości ………………………………..

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
 przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie przelewem w ciągu 30 dni na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§10

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

- Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Termin rękojmi ustala się na 5 lat od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji  jakości  na okres 5 lat od daty odbioru końcowego.

§12

- Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontroli jest Halina Dula (Inspektor nadzoru).

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ………………………..(kierownik budowy).

§ 13

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności gdy:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b)   Wykonawca jest niewypłacalny lub wszczęto jego likwidacje;

c)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
        pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 7 dni od chwili
        otrzymania wezwania;

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 umowy Wykonawcy 
     nie przysługuje odszkodowanie.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej podając przyczyny odstąpienia,
     w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności 
     uzasadniających odstąpienie.

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy za wyjątkiem przypadków
     przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. Odstąpienie winno
     nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem podstawy prawnej i faktycznej odstąpienia.

§ 15

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a)  uszkodzenie instalacji oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć     
     w trakcie realizacji robót,

b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym
     z przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzenia, które będą
     użytkowane po zakończeniu robót,

c)  szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót.

§ 16

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń
losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§ 21

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA: