RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA MIASTA I GMINY IŁŻA

w latach 2010 - 2011

IŁŻA 2012

# Spis treści

1. Wprowadzenie	3

1.1.Podstawa prawna	3

1.2. Cel i zakres raportu	3

1.3. Materiały wykorzystane do opracowania 	3

2. Zmiana najważniejszych uwarunkowań realizacji programu	4

3. Omówienie realizacji przyjętych w Programie celów i kierunków działań	5

3.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunku działań w zakresie poprawy jakości środowiska	5

3.1.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunku działań w zakresie ochrony przyrody	6

3.1.2. OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	6

3.1.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony wód	9

3.1.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami	11

3.1.5. OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA HAŁASU	12

4. Ocena stopnia realizacji celu nadrzędnego i priorytetów ekologicznych	12

5. Realizacja planu operacyjnego w latach 2010 - 2011	12

6. Ocena wykonania planu operacyjnego	13

6.1. Sprawny system gospodarki odpadami	13

6.2. Poprawa atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej gminy	14

6.3. Wysoka świadomość ekologiczna	14

6.4. Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej	14

7. Przyczyny rozbieżności pomiędzy zadaniem, a ich wykonaniem	15

8. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska według wskaźników	15

9. Wskaźniki monitorowania Programu	15

10. Zadania w zakresie gminnego monitoringu środowiska	19

11. Podsumowanie	20

12. Spis tabel	21

# 1. Wprowadzenie

1.1.	Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa nałożyła na wszystkie szczeble administracji samorządowej obowiązek opracowania programów ochrony środowiska.

Wykonując ten obowiązek przygotowano dokument pt. "Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Iłży na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015”, który przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/300/10  z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) organ wykonawczy gminy sporządza, co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy i przedstawia go radzie gminy.

Niniejszy raport jest pierwszym dokumentem po uchwaleniu przez Radę Miejską w 2010 roku, przedstawiającym i podsumowującym działania w zakresie ochrony środowiska                w  gminie Iłża. Obejmuje on drugi dwuletni okres realizacji Programu i przedstawia:

- realizację przedsięwzięć w latach 2010 - 2011 i ich koszty

- ocenę stopnia realizacji celów i kierunków działań

- ocenę realizacji Programu na podstawie wskaźników (ocenę efektywności) w okresie dwuletnim.

1.2.	Cel i zakres raportu

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu i formy raportu z realizacji gminnego programu ochrony środowiska. Przyjęto, że raport będzie służył ocenie realizacji działań i celów przyjętych w Programie oraz efektów tych działań, w kontekście stanu środowiska i wymagań prawnych. Przedstawiono także stopień rozbieżności między założeniami, a realizacją Programu wraz z wyjaśnieniem przyczyn                 w przypadku niezrealizowania, bądź niekompletnego zrealizowania założeń programowych.

W wyniku oceny Programu został określony stan środowiska na terenie Gminy Iłża, realizacja inwestycji i działań w polach strategicznych uznanych w Programie za priorytetowe.

1.3.	Materiały wykorzystane do opracowania

Przy opracowaniu Raportu zostały wykorzystane dane statystyczne i inne informacje o stanie środowiska, które są materiałami ogólnodostępnymi i łatwymi do weryfikacji.

Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodzą między innymi z:

- danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny

- publikacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

- materiałów przekazanych przez Urząd Miejski w Iłży.

2.	Zmiana najważniejszych uwarunkowań realizacji programu

Spis najważniejszych dokumentów, zawierających ustalenia dotyczące m.in. ochrony środowiska i infrastruktury mogącej wpłynąć na sposób realizacji przedsięwzięć w gminie Iłża przedstawiono poniżej.

Poziom krajowy

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 (NSRO) – Narodowa Strategia Spójności

- Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 – 2010.

Poziom wojewódzki

- Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 – Sejmik Województwa Mazowieckiego – Warszawa 2006

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego. 2007.

- Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020. 2007. Warszawa. 2007.

- Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego. 2008.

Poziom powiatowy

- Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu radomskiego do 2020 roku

- Program ochrony środowiska Powiatu Radomskiego - 2003

Poziom gminny

- Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Iłży na lata 2008 – 2011                               z uwzględnieniem lat 2012 - 2015

Zmiana uwarunkowań prawnych

Na szczeblu krajowym zostały wprowadzone zmiany do ustawy, m.in.:

- Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1341).

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1337).

- Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                  w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897).

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 32 poz. 159).

- Ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2011 nr 34 poz. 170).

- Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804).

3.	Omówienie realizacji przyjętych w Programie celów i kierunków działań

3.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunku działań w zakresie poprawy, jakości środowiska

II Cel Strategiczny : Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska naturalnego

Cel Operacyjny : Rozwój ekologicznego rolnictwa

Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa

Stan realizacji kierunków działań w zakresie poprawy, jakości środowiska przedstawiają tabele 1 – 5.

Tabela 1. Stan realizacji zadań w zakresie poprawy, jakości środowiska w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Opracowanie raportu o stanie rolnictwa w gminie | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Opracowanie programu restrukturyzacji rolnictwa w gminie | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Popularyzacja ekologicznego rolnictwa | częściowo |
| Poprawa, jakości produktów w gospodarstwach ekologicznych – uzyskanie odpowiednich certyfikatów | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |

Źródło UM  Iłża

C. O. Program wspierania inicjatyw proekologicznych

Program pozyskania środków na inwestycje związane z ochroną środowiska

Tabela 2. Stan realizacji zadań w zakresie poprawy, jakości środowiska w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Powołanie gminnego zespołu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój gminy | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Opracowanie wniosków o środki zewnętrzne na inwestycje proekologiczne | zrealizowano |

Źródło UM  Iłża

Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych

Tabela 3. Stan realizacji zadań w zakresie poprawy, jakości środowiska w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Opracowanie programu współpracy w zakresie ochrony środowiska z organizacjami pozarządowymi | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Opracowanie programu popularyzacji inwestycji proekologicznych | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |

Źródło UM  Iłża

Program wspierania technologii przyjaznych środowisku

Tabela 4. Stan realizacji zadań w zakresie poprawy, jakości środowiska w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Opracowanie programu ulg i zachęt dla osób i firm stosujących technologie przyjazne dla środowiska | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |

Źródło UM  Iłża

I C.S. Czyste środowisko naturalne

C.O. Wysoka świadomość ekologiczna

Program edukacji ekologicznej

Tabela 5. Stan realizacji zadań w zakresie poprawy, jakości środowiska w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |

Źródło UM  Iłża

3.1.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunku działań w zakresie ochrony przyrody

I C.S. Czyste środowisko naturalne

C.O. Poprawa atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy

Program rozwoju rekreacji, turystyki i agroturystyki

Stan realizacji kierunków działań w zakresie ochrony przyrody przedstawia tabela 6 i 7:

Tabela 6. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Opracowanie gminnego planu wspierania agroturystyki i ekologicznego rolnictwa | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Budowa ścieżek rowerowych | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Tworzenie ścieżek przyrodniczo dydaktycznych w obrębie obszarów przyrodniczo cennych i atrakcyjnych krajobrazowo | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |

Źródło UM Iłża

Program zalesiania i ochrony terenów leśnych

Tabela 7. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Opracowanie programu ochrony lasów | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Inwentaryzacja terenów pod zalesienie | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Opracowanie harmonogramu zalesień | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Zalesienie gruntów na terenie gminy | częściowo |

Źródło UM  Iłża

3.1.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

Jakość powietrza atmosferycznego zależna jest od wielu czynników, na które władze gminy a także społeczeństwo gminy Iłża nie mają wpływu. Są to m.in. zanieczyszczenia o pochodzeniu allochtonicznym lub ekonomiczne uwarunkowania stosowania paliw, jako źródeł ciepła. Na terenie gminy nie jest prowadzony monitoring, jakości powietrza.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 z Nr 25, poz. 150 z póź. zm) dokonuje corocznej oceny poziomów substancji                 w powietrzu we wszystkich strefach województwa. Klasyfikacja stref jest dokonywana                 w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 47, poz. 281).

Klasyfikując strefy według kryterium ochrony zdrowia uwzględniono cały obszar województwa (4 strefy), natomiast według kryterium ochrony roślin pominięto strefy będące aglomeracją, miastem o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. mieszkańców, jak również mniejsze miasta znajdujące się w strefie zdefiniowanej, jako pozostały obszar województwa.

Powiat radomski, w tym gmina Iłża zgodnie z obowiązującym z nowym podziałem WIOŚ należy do strefy mazowieckiej (PL, 1404) dla której jest prowadzona klasyfikacja dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu PM 2, 5 i PM 10, tlenku węgla, benzenu oraz pyłu ołowiu, arsenu, niklu, kadmu i benzo/a/pirenu w pyle PM 10 oraz ozonu.

Na terenie gminy Iłża nie ma punktów pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Zlokalizowane najbliżej stanowisko pomiarowe na terenie strefy mazowieckiej znajduje się w Belsku Dużym tj. w odległości 95 km, na kierunku północno - zachodnim.

Ocena w strefie mazowieckiej dla pyłu PM 2,5, PM10 i B/a/P wykazuje bardzo wysokie poziomy stężeń w województwie. Dla pozostałych zanieczyszczeń: dwutlenek siarki SO2, tlenek węgla CO, benzen C6H6, ołów Pb, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni, ozon O3 standardy imisyjne na terenie analizowanej strefy były dotrzymane. Analiza otrzymanych poziomów stężeń monitorowanych zanieczyszczeń w 2011 r. wskazuje na ścisłą zależność zmierzonych stężeń od warunków pogodowych. Zima spowodowała wysoką emisję zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliw na cele grzewcze, co bezpośrednio przełożyło się na wysoki poziom imisji tych zanieczyszczeń.

Stan realizacji kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przedstawia tabela 8 – 13 :

II C.S. Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska naturalnego

C.O. Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej

Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków

Tabela 8. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego                   w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Termomodernizacja budynku PSP w Iłży | zrealizowano |
| Opracowanie gminnej koncepcji gazyfikacji | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Termomodernizacja budynku przedszkola w Iłży | zrealizowano |
| Termomodernizacja budynków gminnych przy ul. Kowalskiej, Warszawskiej i Przy Murach | zrealizowano |
| Termomodernizacja budynku MGBP w Iłży | zrealizowano |

Źródło UM   Iłża

2010

- Termomodernizacja (obiekty);

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pakosławiu – 431 699,74 zł;

- Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlico-strażnicy                                   w Krzyżanowicach – 223 950,18 zł.

2011

- Termomodernizacja (obiekty);

- Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlico-strażnicy w Pakosławiu – 353 850,14 zł;

- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach – 117 365,43 zł;

- Termomodernizacja budynku przy ul. Radomskiej 5 – 775 14,00 zł.

Program modernizacji sieci elektroenergetycznych

Tabela 9. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Opracowanie założeń do planów zaopatrzenia gminy w energię elektryczną | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Opracowanie harmonogramów modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego w gminie | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Instalacja kolektorów słonecznych dla osób indywidualnych w ramach programu międzygminnego | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |

Źródło UM  Iłża

Program budowy i modernizacji dróg

Tabela 10. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Budowa i modernizacja dróg i infrastruktury drogowej przy drogach powiatowych na terenie gminy | częściowo |
| Budowa i modernizacja dróg i infrastruktury drogowej przy drogach gminnych na terenie gminy | częściowo |
| Modernizacja dróg i infrastruktury drogowej przy drogach prowadzących do obszarów o dużych walorach turystyczno-rekreacyjnych | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |

Źródło UM   Iłża

Tabela 11. Wykaz dróg objętych pracami budowlanymi i modernizacyjnymi w 2010 roku

| Nazwa drogi / ulicy | Długość drogi / ulicy |
| --- | --- |
| Chwałowice | 700 mb |
| Kolonia Prędocin | 925 mb |
| Pieńki | 323 mb |
| Krzyżanowice | 500 mb |
| Pakosław Kolonia | 635 mb |
| Jasieniec Kolonia | 575 mb |
| Jasieniec Maziarze | 260 mb |
| Koszary | 650 mb |
| Maziarze Nowe | 940 mb |
| Starosiedlice – ul. Polna | 800 mb |
| Florencja | 400 mb |
| Walentynów | 352 mb |
| Malenie - Chwałowice | 2620 mb |
| Białka | 350 mb |
| Białka – Kolonia Seredzice | 580 mb |
| Starosiedlice – ul. Dr Anki | 300 mb |
| Kotlarka | 350 mb |
| Jedlanka Stara - Florencja | 550 mb |
| Droga wewnętrzna do Strefy | 340 mb |
| ul. Polna | 1070 mb |
| ul. Wołyniaków | 1157 mb |
| ul. Warszawska | 65 mb |
| ul. Ratuszowa | 68 mb |
| ul. Powstania Listopadowego | 48 mb |
| ul. Langiewicza | 275 mb |
| ul. Czachowskiego | 440 mb |
| ul. Milenijna | 107,5 mb |
| ul. Leśmiana | 275 mb |

Źródło UM  Iłża

Tabela 12. Wykaz dróg objętych pracami budowlanymi i modernizacyjnymi w 2011 roku

| Nazwa drogi / ulicy | Długość drogi / ulicy |
| --- | --- |
| Iłża – Jasieniec Górny | 3167 mb |
| Małomierzyce Lipie | 700 mb |
| Jasieniec Dolny | 700 mb |
| Płudnica Trupienie | 570 mb |
| Pakosław PGR | 375 mb |
| ul. Peowiaków | 100 mb |
| ul. Jakuba Starszego | 157 mb |
| ul. Garbarska, Garncarska | 270 mb |

Źródło UM  Iłża

I.C. S. Czyste środowisko naturalne

C. O. Poprawa atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy

Program modernizacji systemów melioracyjnych

Tabela 13. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony wód w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Opracowanie programu budowy i renowacji urządzeń melioracyjnych | Zadanie będzie zrealizowane do 2015r |

Źródło UM  Iłża

3.1.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony wód

Ze względu na potrzebę rozwoju zbiorczego systemu oczyszczania ścieków szczególne znaczenie przypisywane jest, jakości wód podziemnych na terenie gminy. W 2010 roku na terenie miasta był prowadzony monitoring wód podziemnych, który wykazał występowanie wód zadowalającej, jakości (III klasa). Ponadto w latach 2010 – 2011 cyklicznemu badaniu kontrolnemu przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu były poddawane wody podziemne ujmowane w 3 ujęciach (posiadających ważne pozwolenia wodno – prawne) dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.

W analizowanym okresie na terenie gminy Iłża monitoring wód powierzchniowych nie był prowadzony. Należy wspomnieć, iż na podstawie monitoringu operacyjnego stanu ekologicznego i chemicznego rzeki Modrzejowianki przeprowadzonego w 2010 roku                w najbliższym punkcie badawczym – Modrzejowianka – Osuchów (powiat białobrzeski), poniżej terenu miasta i gminy, odnotowano stan / potencjał ekologiczny wód umiarkowany. Podobnie stan ekologiczny i chemiczny rzeki Modrzejowianki wg. JCW charakteryzował stan / potencjał ekologiczny umiarkowany.

W zakresie, jakości wód płynących będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych rzeka Modrzejowianka w miejscowości Osuchów posiadała, jakość pozaklasową ze względu na zawartość: azotynów, fosforu ogólnego, chlor. i całk. pozost.

Stan realizacji kierunków działań w zakresie zasobów wodnych i ochrony wód przedstawiają tabele:

II. C. S. Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska

naturalnego

C.O. Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej

Program wodociągowania

Stan realizacji kierunków działań w zakresie ochrony wód przedstawiają tabele 14 - 16:

Tabela 14. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony wód w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Maziarze Nowe | zrealizowano |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Pieńki | zrealizowano |

Źródło UM  Iłża

2010

- Budowa sieci wodociągowej – Iłża -1,457 km

2011

- Budowa sieci wodociągowej – Krzyżanowice – 0,2 km

- Seredzice – Białka – 0,4 km

Program kanalizacji

Tabela 15. Stan realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony wód w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Iłża | częściowo |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |

Źródło UM   Iłża

2010

- Budowa sieci kanalizacyjnej Iłża – 1,6 km

I.C. S. Czyste środowisko naturalne

C. O. Poprawa atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy

Program budowy zbiorników retencyjnych

Tabela 16. Stan realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony wód w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Analiza możliwości budowy zbiorników retencyjnych na terenie gminy – opracowanie programu budowy zbiorników retencyjnych | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Budowa zbiornika retencyjnego w Prędocinie | częściowo |

Źródło UM   Iłża

    - Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami

I.C. S. Czyste środowisko naturalne

C.O. Sprawny system gospodarki odpadami

Program gospodarki odpadami

Stan realizacji kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami przedstawiają tabele 17 - 18:

Tabela 17.Stan realizacji kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami | zrealizowano |
| Popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów | częściowo – w 2010r.zakupiono zestawy edukacyjne „ekologia na co dzień” |
| Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w gminie | częściowo - zadanie będzie zrealizowane do 2013 roku |
| Zakup zestawów do selektywnej zbiórki odpadów | zrealizowano |
| Kontrola, czy właściciele nieruchomości posiadają podpisaną umowę z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych | zrealizowano |
| Modernizacja składowiska odpadów w Jedlance Starej | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Utworzenie i uruchomienie punktu segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki | zrealizowano |
| Budowa Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) na terenie gminy | zrealizowano |
| Rozwój systemów zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów oraz zużytych olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności | częściowo |
| Udział w tworzeniu Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami | zadania nie zrealizowano ze względu na utworzenie zakładu utylizacji odpadów komunalnych na terenie m. Radomia o charakterze regionalnym |
| Monitorowanie oczyszczalni ścieków w zakresie wytwarzania osadów ściekowych i sposobu postępowania z nimi | zrealizowano |
| Edukacja na temat szkodliwości PCB, olejów odpadowych, baterii i akumulatorów, azbestu, sprzętu elektrycznego i elektronicznego | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat prawidłowych sposobów postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach weterynaryjnych, ze zużytymi urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową | zadanie będzie zrealizowane do 2015 roku |
| Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających PCB | Nie zinwentaryzowano ze względu na brak występowania |

Źródło UM  Iłża

Program likwidacji azbestu

Tabela 18. Stan realizacji kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami w latach 2010 – 2011

| Zadania | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest | częściowo |
| Opracowanie i wdrożenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest | zrealizowano |
| Coroczne zgłoszenie przez gminę w terminie do 31 maja harmonogramu planowanych prac usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w celu opracowania przez powiat planu wydatków z PFOŚiGW | Niewymagane, ponieważ PFOŚiGW został zlikwidowany z dniem 31.12. 2009 roku |

Źródło UM  Iłża

    - Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie zmniejszenia hałasu

Stan realizacji kierunków działań w zakresie zmniejszenia hałasu został zawarty w pkt.3.1.2. tabela 10.

- Ocena stopnia realizacji celu nadrzędnego i priorytetów ekologicznych

Analizując poszczególne dziedziny gospodarki w kontekście ochrony środowiska, tendencje  i kierunki zmian w Programie sprecyzowano zadania w zakresie ogólnej poprawy jakości środowiska oraz ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony wód, gospodarki odpadami           i ochrony przyrody.

Analizując podjęte w latach 2010 – 2011 działania w celu poprawy stanu środowiska (przedstawione w rozdziałach poprzednich) można uznać, że realizacja wykazanych zadań postępuje stopniowo. Nie odnotowano realizacji niektórych zadań w zakresie: ogólnej poprawy jakości środowiska, ochrony przyrody i powietrza atmosferycznego. W ramach priorytetu wskazana jest realizacja zadań związanych z ochroną wód (poprzez rozbudowę systemu ujmowania ścieków) oraz gospodarką odpadami (poprzez rozwój selektywnej zbiórki odpadów w gminie, w tym z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji).

5.	Realizacja planu operacyjnego w latach 2010 - 2011

Na bazie przyjętych w Programie ochrony środowiska priorytetów sformułowano plan operacyjny - listę przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2008 – 2011.

Analizowane zadania ujęto w tabelach dotyczących:

- ochrona przyrody

- ochrona wód

- ochrony powietrza atmosferycznego

- gospodarka odpadami

Tabela poniższa przedstawia zestawienie planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem rzeczywiście poniesionych kosztów oraz uwag o ich realizacji.

Tabela 19. Koszty realizacji przedsięwzięć

| Lp. | Cele operacyjne programy | Jednostki realizujące | Wydatki [zł.] | Źródło finansowania | Uwagi o realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zaplanowane | poniesione | poniesione |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 |  |  |
| Sprawny system gospodarki odpadami |
| 1. | Program gospodarki odpadami | Burmistrz | 1.462.100 | 68 320 | 815 583 | Środki własne, WFOŚiGW, Starostwo Powiatowe w Radomiu | 238 800 503 382 141 721 |
| 2. | Program likwidacji azbestu | Burmistrz | 4.000.000 | - | 35 703,18 | NFOŚiGW, WFOŚiGW |  |
| Poprawa atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej gminy |
| 4. | Program rozwoju turystyki, rekreacji i agroturystyki | Burmistrz | 2.000.000 | - | - |  |  |
| 5. | Program zalesiania i ochrony terenów leśnych. | Burmistrz | - | - | - |  |  |
| 6. | Program budowy zbiorników retencyjnych | Burmistrz | - | - | - |  |  |
| 7. | Program modernizacji systemów melioracyjnych | WZIR | - | - | 68 255,00 | Środki własne, budżet państwa |  |
| Wysoka świadomość ekologiczna |
| 8. | Program edukacji ekologicznej | Burmistrz | 520.000 | 1 494,00 |  | Środki własne |  |
| Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej |
| 9. | Program wodociągowania | Burmistrz | 520.000 | 135 117 | 42 296,52 | Środki własne, RPO | 85 804,52-środki własne 91 609-RPO |
| 10. | Program kanalizacji | Burmistrz | 70.000.000 | 352 000 | - | Środki własne, RPO | 113 000-środki własne 239 000-RPO |
| 11. | Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków | Burmistrz | 3.866.181 | 655 649,92 | 548 728,57 | Środki własne, RPO | 914 338,49-środki własne 290 040-RPO |
| 12. | Program modernizacji sieci elektroenergetycznych | Burmistrz | - | - | - |  |  |
| 13. | Program budowy i modernizacji dróg | Burmistrz | 10.000.000 | 5 045 113,3 | 2 415 885,6 | Środki własne, Urząd Marszałkowski, NPPDL RPO | 6 400 633,6 125 000 801 559 133 806,3 |
| Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa |
| 14. | Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa | Burmistrz | - | - | - |  |  |
| Wspieranie inicjatyw proekologicznych |
| 16. | Program pozyskania środków na inwestycje związane z ochroną środowiska | - | - | - | - |  |  |
| 17. | Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych | Burmistrz | 100.000 | - | - |  |  |
| 18. | Program wspierania technologii przyjaznych środowisku | Burmistrz | 100.000 | - | - |  |  |

Źródło: UM  Iłża

6.	Ocena wykonania planu operacyjnego

6.1.	Sprawny system gospodarki odpadami

W ramach Programu gospodarka odpadami wydatkowano środki związane z popularyzacją selektywnej zbiórki odpadów, zakupem zestawów do selektywnej zbiórki odpadów i rozwojem selektywnej zbiórki odpadów. W 2010 roku na realizację Programu wydatkowano środki w kwocie 68 320,00 zł., a 2011 roku – 815 583,00 zł.

Ponadto w ramach Programu likwidacji azbestu wydatkowano środki tj. w 2011 roku 35 703,18 zł.

Łączna kwota wydatków poniesionych na realizację przedmiotowych zadań w analizowanych latach wyniosła 919 606,00 zł. Niniejsze wskazuje na wydatkowanie środków na poziomie ok. 17 % w stosunku do zaplanowanych z tendencją wzrostową. Realizacja zadań była wsparta środkami Gminy Iłża oraz zewnętrznymi.

6.2.	Poprawa atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej gminy

W ramach przedmiotowego celu zrealizowano w 2011 roku zadanie z Programu modernizacji systemów melioracyjnych przez WZM i UW przy udziale środków w wysokości 68 255,00 zł.

6.3.	Wysoka świadomość ekologiczna

W zakresie wysokiej świadomości ekologicznej w ramach Programu Program edukacji ekologicznej w 2010 roku wydatkowo środki na minimalnym poziomie w wysokości 1 494,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy.

6.4.	Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej

W zakresie ochrony wód w ramach Programu wodociągowania dokonano rozbudowy sieci wodociągowej, na realizację, której wydatkowano w 2010 roku środki w kwocie 135 117 zł.,  a w 2011 roku - 42 296,52 zł. Natomiast w ramach Programu kanalizacji rozbudowano sieć kanalizacyjną, której koszt w 2010 roku wyniósł 352 000,00 zł.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego był realizowany Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków oraz Program budowy i modernizacji dróg. W przypadku pierwszego przeprowadzono termodernizację obiektów użyteczności publicznej tj. w 2010 roku na kwotę 655 649,92 zł, a w 2011 roku 548 728,57 zł. W ramach drugiego Programu dokonano modernizacji dróg i infrastruktury drogowej. Poniesione wydatki w 2010 roku wyniosły 5 045 113,3 zł., natomiast w 2011 roku 2 415 885,6 zł.

Łączna kwota wydatków poniesionych na realizację przedmiotowych zadań w latach 2010 – 2011 wyniosła 9 194 791 zł. Niniejsze wskazuje na wydatkowanie środków na poziomie ok. ok. 11 % w stosunku do zaplanowanych. Programy były finansowane głównie ze środków własnych Gminy. Realizacja przedsięwzięć była wsparta także środkami zewnętrznymi (np. RPO).

Tabela 20. Nakłady poniesione na realizację zadań ujętych w programie operacyjnym w latach 2010 - 2011

| Nazwa Programu | Koszty [tys zł] | Udział [%] |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 |  |
|  | poniesione | poniesione |  |
| Sprawny system gospodarki odpadami | 68 320 | 851 286 | 9,03 |
| Poprawa atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej gminy | - | 68 255,00 | 0,67 |
| Wysoka świadomość ekologiczna | 1 494,00 | - | 0,01 |
| Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej | 6 187 880 | 3 006 911 | 90,29 |
| Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa | - | - |  |
| Wspieranie inicjatyw proekologicznych | - | - |  |
| Razem | 6 257 694 | 3 926 452 | 100 |

Źródło Opracowanie własne

Najistotniejszą pozycję wśród wydatków inwestycyjnych stanowią poniesione na cel operacyjny - Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej – 9 194 791 zł. (90,29 %), natomiast najniższy udział przypada na cel operacyjny - Wysoka świadomość ekologiczna – 1 494,00 zł. (0,01 %). Na cele tj. Rozwój ekologiczny rolnictwa i przetwórstwa oraz Wspieranie inicjatyw proekologicznych środki nie były wydatkowane. Koszty rzeczywiste             w stosunku do zaplanowanych nie wykazały przekroczenia.

Ogólnie wydatki poniesione przez Miasto i Gminę Iłża na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w 2010 roku wyniosły 6 913 344,14 zł., a w 2011 roku 4 475 181,44 zł. To wykazuje ogólnie ich spadek.

7.	Przyczyny rozbieżności pomiędzy zadaniem, a ich wykonaniem

Działania służące realizacji określonych celów są generalnie realizowane w sposób zaplanowany, lecz w ograniczonym zakresie, a występujące rozbieżności dotyczące ich stanu realizacji w tym terminów wynikają głównie ze :

- zbyt krótkiego horyzontu czasowego wyznaczonego dla realizacji większości zadań po uchwaleniu Programu,

- przesunięcia części zadań na okres późniejszy,

- opóźnień w procesie decyzyjnym i planistycznym,

- zmiany priorytetów inwestycyjnych w mieście i gminie,

- znacząco ograniczonych możliwości finansowych na realizację niektórych wytyczonych zadań.

8.	Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska według wskaźników

Podstawą monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska naturalnego i presję na środowisko oraz stan infrastruktury techniczno – inżynieryjnej. Poniżej przedstawiono analizę wskaźników zapisanych w aktualizacji Programie ochrony środowiska dla miasta i gminy Iłża

- Wskaźniki monitorowania Programu

Jakość wód powierzchniowych (klasy czystości)

Na terenie gminy w 2010 roku nie był prowadzony monitoring wód powierzchniowych                  w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Natomiast za 2011 roku brak jest takich danych.

Jakość wód podziemnych

Na terenie gminy 2010 roku był prowadzony monitoring wód podziemnych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, który wykazał III klasę czystości. Natomiast za 2011 roku brak jest takich danych.

Ponadto w analizowanym okresie badaniami były objęte ujęcia wody na terenie   gminy,              w których jakość wód wg. sporządzonych ocen wykazała przydatność do spożycia dla ludzi, co zostało stwierdzono przez PPIS w Radomiu.

Stężenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

Na terenie gminy w 2010 i 2011 roku nie był prowadzony monitoring powietrza atmosferycznego. Ocena, jakości powietrza na terenie przynależnej strefy mazowieckiej została określona w pkt. 3.1.2. niniejszego opracowania.

Zawartość metali ciężkich w glebach

Ze względu na brak danych, w tym względzie wskaźnik ten nie powinien być uwzględniony  w najbliższej aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Iłża.

Wskaźnik lesistości

Poziom lesistości odnotowany na terenie miasta i gminy w 2010 roku - 41,40 %, a 2011 roku – 42,9 %, co wykazuje wzrost o 1,5 %.

Powierzchnia terenów objętych ochrona prawną

W 2010 roku powierzchnia terenów objętych ochroną wynosiła 7373,4 ha.

Udział komunalnych ścieków nieczyszczonych

Nie dotyczy

Długość sieci kanalizacyjnej

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy w 2010 roku wynosiła 17,9 km,               a w 2011 roku 19,5 km i potwierdza wzrost o 1,6 km.

Stosunek długości sieci wodociągowej do sieci kanalizacyjnej

Stosunek sieci wodociągowej do kanalizacyjnej w 2010 i 2011 roku wynosił 9/1.

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez 1 mieszkańca

W 2010 roku ilość wytworzonych odpadów komunalnych wynosiła 80 kg/M, a w 2011 roku 50 kg/M, co wykazuje spadek wytworzonych (zebranych ) na terenie gminy odpadów.

Udział odpadów posegregowanych w ogólnej ilości odpadów

W 2010 roku udział posegregowanych odpadów w ogólnej ilości wyniósł 0,88 %, a w 2011 roku 1,16 %. Niniejsze potwierdza wzrost odzyskiwanych odpadów w ostatnim okresie           o 0,28 %.

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska

Na przedsięwzięcia inwestycyjne w ochronie środowiska w 2010 roku wydatkowano środki  w wysokości 6 913 344,14 zł., a w 2011 roku w kwocie 4 475 181,44 zł., Co wykazuje spadek wydatków na ochronę środowiska na terenie gminy.

Udział społeczeństwa w realizacji działań z zakresu ochrony środowiska

Nie dotyczy

Uspołecznienie procesów decyzyjnych,

Liczba wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2010 roku to 8, a w 2011 roku 9, co wskazuje na wzrost liczby wydawanych decyzji o 1.

Lokalne inicjatywy proekologiczne

W 2010 roku zorganizowano inicjatywy lokalne – Akcja „Sprzątanie świata”, zbiórka zużytych baterii, a w 2011 roku – zbiórkę zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego              i elektronicznego.

Ilość działań prawnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska

Nie dotyczy

Długość sieci wodociągowej

W 2010 długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosiła 176,4 km, natomiast w 2011 roku - 178,5 km. Niniejsze wskazuje średnio na wzrost o 9 km w stosunku danych wyjściowych tj. 168, 4 km.

Liczba przyłączy do sieci wodociągowej

W 2010 roku liczba przyłączy do sieci wodociągowej wynosiła 3 667 szt, a w 2011 roku 3 714 szt., co potwierdza wzrost o 47 szt.

Ilość stacji uzdatniania wody pitnej

W 2010 i 2011 roku na terenie gminy znajdowała się taka sama liczba stacji uzdatniania wody – 3 szt.

Ilość studni głębinowych

W 2010 i 2011 roku liczba studni głębinowych wynosiła 7 szt. i nie wykazała zmian.

Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej

W 2010 roku odnotowana liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej wynosiła 588 szt. z kolei          w 2011 roku 589 szt. W stosunku danych wyjściowych – 559 szt., niniejsze wykazuje średni wzrost przyłączy o 30 szt.

Ilość oczyszczalni ścieków

Liczba oczyszczalni ścieków na terenie gminy w 2010 i 2011 wynosiła tj. 7 szt.

Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków

W 2010 liczba przydomowych oczyszczalni ścieków wynosiła 39 szt., a 2011 roku 43 szt., co w odniesieniu do danych wyjściowych wykazuje wzrost o 28 szt., w ostatnim czasie.

Ilość zakładowych oczyszczalni ścieków

W 2010 i 2011 roku na terenie gminy odnotowano 4 oczyszczalnie zakładowe.

Długość dróg powiatowych o nawierzchni ulepszonej

W 2010 i w 2011 roku długość dróg powiatowych o nawierzchni ulepszonej wynosiła 82,6 km, co w stosunku do danych odniesienia wykazało wzrost o 13,3 km.

Długość dróg powiatowych o nawierzchni nieulepszonej

W 2010 i w 2011 roku długość dróg powiatowych o nawierzchni nieulepszonej wynosiła 9,2 km, co w stosunku do danych odniesienia wykazało spadek o 4,2 km .

Długość dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej

W 2010 roku długość wspomnianych dróg na terenie gminy wynosiła 61,50 km, a w 2011 roku - 64,80 km, co potwierdza średni wzrost w stosunku do danych wyjściowych o 21 km.

Długość dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej

W 2010 roku długość dróg o nawierzchni nieulepszonej wynosiła 45,5 km, a w 2011 roku wynosiła 42,3 km, co w stosunku do danych wyjściowych wykazuje średni spadek o 19,3 km.

Długość sieci gazociągowej

W 2010 roku długość sieci gazowej wynosiła 84,194 km, co w stosunku do danych wyjściowych wykazuje wzrost o 22 km.

Ilości odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki

W 2010 roku zebrano w sposób selektywny 10,60 Mg, a w 2011 roku 20,90 Mg, co wykazuje średni spadek o 13 Mg w odniesieniu do danych porównawczych.

Udział odpadów zbieranych selektywnie w strumieniu zbieranych odpadów

W 2010 roku udział ten wynosił 0,88 %, a w 2011 roku 2,26 %, co potwierdza wzrost odpadów zbieranych selektywnie o 0,57 % w stosunku do danych wyjściowych.

Udział odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach

W 2010 roku udział odpadów deponowanych na składowiskach wynosił 99,12 %, a w 2011 roku 97,74 %. Niniejsze wykazuje na wzrost deponowanych odpadów średnio o 46 %               w stosunku do danych porównawczych.

Ilość czynnych składowisk odpadów komunalnych

W 2010 i 2011 roku na terenie gminy znajdowało się 1 czynne składowisko odpadów, co nie wykazało zmian.

Ilość czynnych składowisk odpadów przemysłowych

W 2010 i 2011 roku na terenie gminy znajdowało się 1 czynne składowisko odpadów, co nie wykazało zmian.

Powierzchnia całkowita czynnych składowisk odpadów

Powierzchnia całkowita czynnych składowisk odpadów w 2010 i 2011 roku była taka sama i wynosiła 3, 13 ha.

Ilość masztów telefonii komórkowej

W 2010 ilość masztów telefonii komórkowej wynosiła 7 szt., a w 2011 roku 9 szt., co wykazało wzrost o 4 szt. w stosunku do danych wyjściowych.

Powierzchnia zalesionych gruntów

W 2010 roku powierzchnia zalesionych gruntów wynosiła 13,3 ha. Za 2011 rok brak jest danych.

Ilość zbiorników retencyjnych

W 2010 i 2011 roku liczba zbiorników retencyjnych wynosiła 9 szt. i nie wykazała zmian.

Powierzchnia zbiorników retencyjnych

W 2010 i 2011 roku powierzchnia zbiorników retencyjnych wynosiła 96, 47 ha., co nie wykazało zmian.

Powierzchnia rezerwatów

W 2010 roku powierzchnia rezerwatu na terenie gminy wynosiła 30,45 ha, i nie zmieniła się w stosunku do danych wyjściowych.

Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu, Natura 2000

Na terenie Gminy Iłża znajduje się :

- Obszar Chronionego Krajobrazu Iłża - Makowiec pow. 16 650 ha.

Na terenie Gminy Iłża znajdują się:

- Obszar Natura 2000 Torfowiska Pakosław PLH 140015 – 668,60 ha.

- Obszar Natura 2000 Uroczyska Lasów Starachowice PLH 260038 - 21 632 ha

Niniejsze nie wykazuje zmian.

Ilość pomników przyrody

W 2010 i 2011 roku ilość pomników przyrody na terenie gminy była taka sama tj. 9 szt., co wykazuje zmianę o 3 szt. w stosunku do danych porównawczych.

Ogólnie można stwierdzić, że stan infrastruktury służącej ochronie środowisk podlegał                  w ostatnich latach stopniowemu rozwojowi, a presja wywierana na środowisko w wielu przypadkach uległa zmniejszeniu. Szczególnie postęp odnotowano w ochronie powietrza (zmniejszenie hałasu) poprzez modernizację dróg i termodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz w ochronie wód poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz zwiększenie dostępu do wody lepszej jakości w oparciu o rozbudowę sieci wodociągowej.

W trakcie wykonywania niniejszego raportu zwrócono uwagę na trudności w dokonaniu oceny 4 wskaźników, ze względu na brak dostępnych informacji. Uznano, że nieznaczna część z tych wskaźników została ustalona w sposób utrudniający ich wyznaczenie i porównanie w poszczególnych latach (np. udział komunalnych ścieków nieoczyszczonych

zawartość metali ciężkich w glebach, ilość czynnych składowisk odpadów komunalnych).

- Zadania w zakresie gminnego monitoringu środowiska

Monitoring, jakości środowiska na terenie Gminy Iłża był prowadzony tylko w zakresie jakości wód podziemnych.

Zalecane jest wprowadzenie do planu miejscowego zapisów dotyczących istniejących                  i projektowanych obiektów promieniowania niejonizującego.

- Podsumowanie

  - Niniejszy Raport z realizacji Programu ochrony środowiska jest sporządzony po raz pierwszy i obejmuje lata 2010 – 2011.

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póżn. zm. ) nie określa wymagań dotyczących zakresu i formy raportu.

  - Przyjęto za główny cel niniejszego opracowania analizę realizacji przyjętych zadań.

  - Zmiany stanu środowiska widoczne są dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, dlatego też niniejszy Raport z dwuletniego okresu realizacji zadań, określonych                w Programie ochrony środowiska nie jest jednoznacznym odzwierciedleniem efektów realizacji Programu.

  - Raport przedstawia dotychczas podjęte działania oraz potrzeby zmian w przyjętych priorytetach w kontekście konkretyzacji wielu zamierzeń inwestycyjnych przyjętych przez Gminę Iłża.

  - Znaczące zadania wytyczone do realizacji w perspektywie 2 lat są w trakcie wykonywania. Dotyczy to szczególnie inwestycji w zakresie ochrony wód (budowa zbiornika retencyjnego w Prędocinie, budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Iłża) i ochrony powietrza (budowa i modernizacja dróg i infrastruktury drogowej przy drogach gminnych na terenie gminy).

  - Zadaniami, których nie udało się zrealizować w perspektywie 2 lat są przede wszystkim:

- inwentaryzacja terenów pod zalesienie

- opracowanie gminnej koncepcji gazyfikacji

- opracowanie założeń do planów zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

- modernizacja oczyszczalni ścieków

- modernizacja składowiska odpadów w Jedlance Starej

- budowa punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) na terenie gminy.

  - Zaawansowanie realizacji zadań ekologicznych jest zróżnicowane. Przyczyną tego są przede wszystkim niedostateczne środki finansowe.

  - Część z zadań wytyczonych w Programie ma charakter ciągły (monitorowanie oczyszczalni ścieków w zakresie wytwarzania osadów ściekowych i sposobu postępowania z nimi) – proponuje się ich kontynuacje podczas wykonywania aktualizacji Programu.

  - Zadania, które nie zostały wdrożone, należy powtórnie przeanalizować pod kątem zasadności ich realizacji w przyszłości. W przypadku, gdy straciły one swoją aktualność, należy z nich zrezygnować w aktualizacji Programu w oparciu o nowsze informacje.

- Spis tabel

Tabela 1. Stan realizacji zadań w zakresie poprawy, jakości środowiska w latach 2010 – 2011	5

Tabela 2. Stan realizacji zadań w zakresie poprawy, jakości środowiska w latach 2010 – 2011	5

Tabela 3. Stan realizacji zadań w zakresie poprawy, jakości środowiska w latach 2010 – 2011	5

Tabela 4. Stan realizacji zadań w zakresie poprawy, jakości środowiska w latach 2010 – 2011	5

Tabela 5. Stan realizacji zadań w zakresie poprawy, jakości środowiska w latach 2010 – 2011	6

Tabela 6. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody w latach 2010 – 2011	6

Tabela 7. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody w latach 2010 – 2011	6

Tabela 8. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w latach 2010 – 2011	7

Tabela 9. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w latach 2010 – 2011	8

Tabela 10. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w latach 2010 – 2011	8

Tabela 11. Wykaz dróg objętych pracami budowlanymi i modernizacyjnymi w 2010 roku	8

Tabela 12. Wykaz dróg objętych pracami budowlanymi i modernizacyjnymi w 2011 roku	9

Tabela 13. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony wód w latach 2010 – 2011	9

Tabela 14. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony wód w latach 2010 – 2011	10

Tabela 15. Stan realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony wód w latach 2010 – 2011	10

Tabela 16. Stan realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony wód w latach 2010 – 2011	10

Tabela 17.Stan realizacji kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami w latach 2010 – 2011	11

Tabela 18. Stan realizacji kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami w latach 2010 – 2011	11

Tabela 19. Koszty realizacji przedsięwzięć	12

Tabela 20. Nakłady poniesione na realizację zadań ujętych w programie operacyjnym w latach 2010 - 2011	14

# Footnotes

Roczna ocena, jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport, za 2011 – WIOŚ. Warszawa. 2012

Monitoring wód podziemnych w 2010 roku. WIOŚ.2011

Monitoring wód powierzchniowych w 2010 roku. WIOŚ.2011

idem

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Iłża na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja). 2008

# Wykaz oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych - w eksploatacji na obszarze województwa mazowieckiego (stan na 31.12.2010r) WIOŚ 2011

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Iłża na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja). 2008

idem

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Iłża na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja). 2008

idem

idem

idem

Zestawienie składowisk za 2010 rok. WIOŚ. 2011

idem